# Załącznik nr 2 do protokołu z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno z dnia 6.03.2018r.

# Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Chwaszczyno za rok 2017

## Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

## Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku.

| Lp. | Zadania do realizacji | Wydatki bieżące (plan) | Wydatki majątkowe (plan) | Wykonanie na 31.12.2017r. | Zwrot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt YOMB proporcjonalnie na wskazane ulice w Chwaszczynie: Kaszubska Droga, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowa, Rewerenda. |  | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |  |
| 2. | Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt YOMB w Chwaszczynie na ulicy Mickiewicza. |  | 34 000,00 zł | 34 000,00 zł |  |
| 3. | Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej części ul. Tuchomskiej w Chwaszczynie (Dz. nr 486/20, 493/2 oraz 492). |  | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |  |
| 4. | Poprawa ułożenia oraz sprofilowanie 40 m ulicy Sambora I na odcinku od dz. nr 768/10 do dz. nr 768/14 poprzez demontaż oraz ponowny montaż płyt YOMB, w celu udrożnienia odpływu wód opadowych z drogi. | 4 000 zł |  | 0 zł |  |
| 5. | Zakup 7 kompletów ubrań specjalnych (spodnie + kurtka) wykorzystywanych do prowadzenia przez OSP w Chwaszczynie akcji ratowniczych i gaśniczych. | 23 000,00 zł |  | 23 000,00 zł |  |
| 6. | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bursztynowej, Jeziornej oraz Szafirowej. |  | 13 428,19 zł | 0 zł |  |
| 7. | Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania do zainstalowania przy gminnych drogach publicznych wzdłuż trasy przejazdu autobusu szkolnego. |  | 4 500,00 zł | 3 690,00 zł |  |
| 8. | Zakup i montaż min. 2 stojaków rowerowych do zainstalowania w centrum Chwaszczyna (proponowane lokalizacje dz. nr 835/8, 813/4, 892/1, 892/2, 713/1, 713/2, 800/2) oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania. | 1 500,00 zł |  | 1 476 zł |  |
| 9. | Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie. | 6 000,00 zł |  | 6 000,00 zł |  |
| 10. | Organizacja VIII Festynu Kaszubskiego na terenie sołectwa Chwaszczyno, w szczególności wynajem sceny, oprawy muzycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacja tego zadania. | 5 000,00 zł |  | 5 000,00 zł |  |
| 11. | Promocja sportowego trybu życia poprzez uprawiania karate olimpijskiego WKF. Koszty organizacji weekendowych zajęć dla mieszkańców Chwaszczyna, w szczególności koszty wynagrodzenia, transportu, noclegu, wyżywienia trenera oraz koszty zakupu koszulek dla uczestników m. in. z logiem promującym sołectwo Chwaszczyno i Gminę Żukowo. | 3 750,00 zł |  | 3 700,00 zł | 50 zł |
| 12. | Organizacja i przeprowadzenie Chwaszczyńsko-Starogardzkiej Ligii Siatkówki. Koszty zakupu soczków, batonów, pucharów, medali, nagród rzeczowych. | 1 500,00 zł |  | 1 500,00 zł |  |
| 13. | Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Noworocznego o Puchar Dyrektora Szkoły w minisiatkówce chłopców. Koszty zakupu medali, statuetek-pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, soczków, ciepłego poczęstunku, wody, batoników. | 1 310,00 zł |  | 1 309,99 zł |  |
| 14. | Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Noworocznego o Puchar Dyrektora Szkoły w minisiatkówce dziewcząt. Koszty zakupu medali, statuetek-pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, soczków, ciepłego poczęstunku, wody, batoników. | 1 310,00 zł |  | 1 309,74 zł |  |
| 15. | Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Młodzika dla uczniów ZPGiSP w Chwaszczynie. Koszty zakupu pucharów, nagród rzeczowych, batonów, soczków. | 970,00 zł |  | 0 zł | 970,00 zł |
| 16. | Organizacja i przeprowadzenie III Maratonu Piłki Siatkowej dla uczniów gimnazjum w ZPGiSP w Chwaszczynie. Koszty zakupu pucharów, nagród rzeczowych, batonów, soczków. | 436,00 zł |  | 436,00 zł |  |
| 17. | Organizacja i przeprowadzenie III konkursu gminnego dla uczniów klas VI "Strefy klimatyczne Ziemi". Zakup min. 3 nagród rzeczowych dla laureatów, min. 15 upominków dla uczestników i poczęstunek dla min. 15 uczestników. | 400,00 zł |  | 399,83 zł |  |
| 18. | Organizacja i przeprowadzenie "Dnia Sportu" w ZPGiSP w Chwaszczynie - turniej siatkówki plażowej. Koszty zakupu ławek i koszy na śmieci, piłek, medali, pucharów, nagród rzeczowych. | 348,00 zł |  | 348,00 zł |  |
| 19. | Organizacja Rodzinnego Biegu Przełajowego w ramach Festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez ZSPiPG w Chwaszczynie. Koszty zakupu pucharów okolicznościowych, upominków, tuszu do drukarki, papieru na dyplomy, papieru na numery startowe. | 300,00 zł |  | 0 zł | 300,00 zł |
|  |  | 161 752,67 zł | 143 004,48 zł | 18 748,19 zł (w tym zwrot 1 320 zł) |

Ad. pkt 6 - zadanie polegające na wykonaniu projektu oświetlenia ul. Bursztynowej, Jeziornej oraz Szafirowej w trakcie inwestycji zostało przyjęte do realizacji i sfinansowane w ramach umowy kompleksowej z firmą Energa Oświetlenie. Brak zaangażowania środków FS. Zadanie nie zostało wykonane w 2017r. i powinno zostać zrealizowane wraz z rozpoczęciem budowy oświetlenia w roku 2018.

Ad. pkt 4 - zadanie dotyczące poprawy ułożenia oraz sprofilowanie 40 m ulicy Sambora I ze względu na warunki pogodowe nie zostało wykonane.

Do dyspozycji sołectwa na 2017 rok ze środków funduszu sołeckiego została przyznana kwota 161 752,67 zł. Nie wszystkie z zaplanowanych zadań zostały zrealizowane. Zadania niezrealizowane zostały oznaczone kolorem czerwonym. Wydatkowana kwota wyniosła 143 003,48 zł. Nie wydano kwoty 1 320 zł. Zadania opiewające na kwotę 17 428,19 zł zgodnie z deklaracją Burmistrza zostaną sfinansowane
z budżetu Gminy Żukowo w 2018r.

## Rozliczenie  środków będących do dyspozycji sołectwa Chwaszczyno na rok 2017 z tytułu prowadzenia giełdy samochodowej przez Gminną Spółdzielnię ‘Samopomoc Chłopska” w Zukowie.

|  | Wpłaty GS "SCH" | Wykonanie w roku 2016 | Zadania zrealizowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeniesienie środków z roku 2016 | 13 375,08 |  |  |
| Wpłaty na konto UG Żukowo w 2017r. | 26 121,00 zł |  |  |
| Wydatki 2017 r. |  | 3 000 zł | Zakup płyt na ul. Bursztynową |
|  |  | 7 000 zł | Zakup płyt na ul. Kawelską |
|  |  | 2 000 zł | Zakup płyt na ul. Abrahama |
|  |  | 3 500 zł | Zakup płyt na ul. Świętobora |
|  |  | 3 500 zł | Zakup płyt na ul. Akacjową |
|  |  | 5 000 zł | Zakup płyt na ul. Prusa |
|  |  | 699,99 zł | Organizacja ogniska dla mieszkańców Chwaszczyna |
|  |  | 300 zł | Zakup materiału na obrusy sołeckie |
|  |  | 2 000 zł | Organizacja uroczystości 11 listopada |
|  |  | 2 000 zł | Zakup roślin do nasadzeń w centrum Chwaszczyna |
|  |  | 1 000 zł | Zakup medali na imprezę ‘Kaszuby Biegają’ |
| RAZEM | ZAPLANOWANO | WYDANO | ŚRODKI PRZENIESIONE NA ROK 2018 |
|  | 39 496,08 zł | 29 999,99 zł | 9 496,09 zł |

Zadanie nie zrealizowane:

- poprawa ułożenia Sambora I – 2 400zł, Referat Komunalny nie wykonał zaplanowanego przedsięwzięcia;

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 3 500 zł; ze względu na budowę Strefy Kultury i brak miejsca na postawienie urządzenia zakup przeniesiono na rok 2018.

Ważniejsze wydarzenia z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017 r. – załącznik nr 1 do sprawozdania.

## Zestawienie ilości płyt YUMBO, ułożonych na terenie sołectwa Chwaszczyno w roku 2017.

| Lokalizacja | Długość/ szerokość | Wkład finansowy mieszkańców | Wkład rzeczowy mieszkańców | Wkład przedsiębiorcy | Wkład GS/FS | Łączna ilość płyt do ułożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akacjowa | 215 m/3m |  | 518 |  | 159 | 877 |
| Bursztynowa | 151 m/4m | 528 |  |  | 90 | 866 |
| Jeziorna | 152m/4m | 60 | 60 | 754 |  | 874 |
| Damroki | 150 m/3m |  | 500 |  |  | 600 |
| Kawelska | 250 m/3m |  | 615 |  | 211 | 1026 |
| Polna (odnoga od Zbożowej) | 94 m/4 m |  |  | 500 |  | 500 |
| Polna 1 (przy skrzyżowaniu z Rewerendą) | 50/4 m | 166 |  |  |  | 280 |
| Sambora I | 114 m/3 m | 28 |  |  | 114 | 470 |
| Świętobora/Świerkowa | 81 m/4m, 238 m / 3m + skrzyżowanie |  | 1101 |  | 56 | 1740 |
| Sobiesława I | 170 m/4m | 152 |  |  | 114 | 912 |
| Szafirowa | 37 m/4m |  |  |  | 114 | 322 |
| Warcisława I | 42m/3m |  | 24 |  |  | 174 |
| Abrahama | 76 m/4m |  | 122 |  | 60 | 354 |
| Prusa | 243 m/4m |  | 600 |  | 150 | 1250 |
| Rewerenda | 87/ 4m | 152 |  |  | 114 | 456 |
| Kaszubska Droga | 70m/4m |  | 66 |  | 114 | 370 |
| Mickiewicza | 170m/4m |  |  |  | 500 | 898 |
| Telewizyjna | 67m/4m |  |  | 357 |  | 357 |
| RAZEM | 2 457 m | 1 086 szt. | 3 606 szt. | 1 611 szt. | 1 796 szt. | 12 326 szt. |

Łącznie ułożono 11 549 szt. płyt za ponad 505 752,52 tys. zł. (zakup + ułożenie + darowizny) – informacje z UG Żukowo. Wartość darowizn stanowi kwota 204 084 zł.